I N D I C E

1.- DE LOS TRABAJOS

  - UBICACIÓN

  - INICIACIÓN Y TERMINACIÓN

  - DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

  - JUNTA DE ACLARACIONES

2.- REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL PARTICIPANTE

3.- DE LAS PROPOSICIONES

3.1 FORMA DE PRESENTACIÓN

3.2 CANCELACIÓN

3.3 RETIRO

4.- ANEXOS PARA CONTRATOS

5.- DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

5.1 PRESENTACIÓN

5.1.1 APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS - ECONÓMICAS

5.2 DE LA ADJUDICACIÓN

5.3 DEL FALLO

5.4 SUBCONTRATACIÓN

5.5 DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

5.6 CAUSAS PARA DESECHAR PROPOSICIONES

6.- DEL CONTRATO

6.1 TIPO DE CONTRATO

6.2 FIRMA

6.3 DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

6.4 GARANTÍA PARA LA CORRECTA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS

6.5 GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

7.- COMPLEMENTARIAS

7.1 DEL REPRESENTANTE DE LA OBRA

7.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

7.3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO

7.4 DE LAS RETENCIONES

7.5 ANTICIPOS

7.6 AJUSTE DE COSTOS

7.7 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

7.8 RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE

8.- CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTA UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

9.- INCONFORMIDADES

10.- IMPREVISTOS

C O N V O C A T O R I A

(CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTO A (PRECIO ALZADO Y PRECIO UNITARIO) Y TIEMPO DETERMINADO)

El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y de acuerdo con la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-920015995-N77-2012, de fecha 13 de noviembre de 2012, para la contratación de los trabajos, cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia. A continuación se estipulan la convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la preparación, presentación y apertura de proposiciones, para la adjudicación del contrato mixto a (precio alzado y precio unitario) y tiempo determinado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas así como su Reglamento:

Disposiciones generales

Las condiciones contenidas en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la  Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable solicite a los licitantes aclaraciones o información adicional en los términos del artículo 38 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

A los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

La presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL es de carácter nacional.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, art. 59 segundo parrafo del RLOPSRM.

No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren dentro de los supuestos de los artículos 51 y 78 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas

Previo a la firma del contratoel licitante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo, presentando el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la fraccion I de la regla I2.1.15 de la resolución miscelánea fiscal para el 2010. incluyendo en la solicitud el correo electrónico de la SINFRA(licitaciones_sinfra@hotmail.com), para que el SAT envíe el acuse de respuesta que emitirá en atención a la solicitud de opinión realizada por  las empresas. Adicionalmente, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Se abrirá y firmará conjuntamente entre el residente de obra de la Secretaria de las infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y el superintendente de el contratista, la bitácora electrónica de obra pública (BEOP), herramienta informática que reemplaza a la bitácora tradicional, y que  servirá como medio de comunicación  entre las partes que firman el contrato y/o sus representantes técnicos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras y servicios.

| Nombre de la obra | Ubicación | Fecha de inicio | Fecha de termino |
| --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN EL CRUCERO 5 SEÑORES (2ª ETAPA)-PASO DEPRIMIDO | LOCALIDAD: 0001 OAXACA DE JUÁREZ MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES ESTADO: 20 OAXACA | 30 de noviembre de 2012 | 25 de septiembre de 2013 |
|  |  | 300 días calendario |

Los trabajos objeto de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, cuentan con una asignación presupuestal con recursos FONREGIÓN, aprobada para el presente ejercicio por la cantidad de $ 30’000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N.) con Oficio de Autorización en trámite. Los recursos para el ejercicio 2013 quedan sujetos a autorización.

Esta Convocatoria está disponible para consulta en la página electrónica de compranet (http://www.compranet.gob.mx), y en el domicilio de la Convocante.

- DE LOS TRABAJOS:

  - UBICACIÓN.-El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en la localidad: 0001 OAXACA DE JUÁREZ, Municipio: 067 OAXACA DE JUÁREZ, Región: 08 VALLES CENTRALES, Estado: 20 OAXACA.

  - INICIACIÓN Y TERMINACIÓN.- El plazo de ejecución de los trabajos será de 300 días calendario. La fecha estimada de inicio será el día 30 de noviembre de 2012 y de terminación el día 25 de septiembre de 2013. Sin embargo, el Participante podrá comprometerse a terminar la obra en un plazo menor al fijado.

  - DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.- El punto de reunión para la visita al sitio de los trabajos será en el Crucero de Cinco Señores  el día 17 de noviembre de 2012 a las 09:00 Horas. Los Participantes que opten por asistir, serán atendidos por un representante de la Dirección de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y/o el Residente de Obra. La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, pero en caso de no asistir, en su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten no haber asistido a la visita y que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo (que deberá incluirse en el anexo), sin perjuicio de lo indicado en la convocatoria. Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados que participen en la convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, así como aquellos que autorice la convocante. A quienes realicen con posterioridad la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas, aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita. En ningún caso la Secretaría asumirá responsabilidad por las conclusiones que los Participantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas y el hecho de que un Participante no se familiarice con las condiciones imperantes tanto físicas como ambientales, no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso de que la Secretaria decidiera encomendárselos. Al término de este acto, se levantará el acta correspondiente, la cual estará a disposición de los participantes a partir de esta fecha, este documento es parte integrante de la propuesta técnica.

  - JUNTA DE ACLARACIONES.- La junta de aclaraciones a la convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL se celebrará el día 17 de noviembre de 2012 a las  12:00 Horas en el Departamento de Apoyo Técnico ubicado en CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL “GENERAL PORFIRIO DÍAZ SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, TERCER, NIVEL, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257. CORREO: licitaciones_sinfra@hotmail.com  TELS.: (951) 501 6900 ext. 25646 y 25642. En la cual los Participantes a la convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, podrán asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a la convocatoria, sus ANEXOS y a las cláusulas del modelo del contrato, las cuales serán ponderadas por esta Secretaria. Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora de realización de la junta.

En caso necesario podrá llevarse a cabo en fecha posterior una segunda etapa de dicha junta, con el fin de desahogar las dudas que no hubiere sido posible aclarar durante la primera reunión, siempre y cuando se considere el plazo mínimo de seis días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse. La asistencia a estas reuniones es optativa, sin embargo, al término de este acto, se levantará el acta correspondiente, la cual estará a disposición de los licitantes a partir de esta fecha en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET. Será responsabilidad de los licitantes la obtención del acta ya que en ella se establece información importante que se debe considerar en la preparación de la proposición, este documento es parte de la propuesta técnica.

- REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL PARTICIPANTE:

LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA, PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN EN UN SOLO PAQUETE: DICHA DOCUMENTACIÓN PODRÁ INTEGRARSE AL SOBRE DE LA PROPUESTA, O BIEN ENTREGARSE POR SEPARADO, SERÁ A ELECCIÓN DEL LICITANTE Y DEBERÁ SER FIRMADO Y SELLADO POR TODOS LOS LADOS ÚTILES DE LAS HOJAS (ANVERSO Y REVERSO).

- Escrito en el que manifieste su correo electrónico para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo.

- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; (anexar comprobante de Domicilio Fiscal declarado ante la SHCP).

- Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente (credencial del IFE) con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

- Escrito mediante el cual el Representante de la persona moral manifieste que cuenta  con las facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

- De la persona moral: clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas y modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se haya otorgado; así mismo los datos de inscripción en el Registro Público y de comercio.

- Del representante legal del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Anexar copia simple del Acta Constitutiva y modificaciones correspondientes en el caso de las personas morales en la que conste que fue constituida conforme a las leyes Mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio Nacional; Copia simple del Acta de Nacimiento y C.U.R.P. en el caso de las personas físicas, expedida por la autoridad competente.

- Escrito mediante el cual el Participante declare bajo protesta  decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los  artículos 51 y 78, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Formato anexo).

Las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de esta Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, manifestarán por escrito y bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen presupuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Escrito mediante el cual, el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

- Declaración de integridad.- Por escrito en papel membretado de la empresa bajo protesta de decir verdad donde se manifieste  que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaria, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. En cumplimiento a lo dispuesto  en el artículo 61 fracción IX, inciso C, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Formato anexo Declaración de Integridad).

- Manifestación escrita de que el Superintendente de construcción propuesto en la oferta, cuenta con la firma electrónica avanzada, expedida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en sustitución de su firma autógrafa, para el uso del programa informático de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP).

La presentación de los documentos especificados en los incisos I al VIII, servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, la omisión de cualquiera de estos, será motivo para la no acreditación de propuestas.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en el numeral 2, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Al efecto, los interesados podrán agruparse  para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos;

Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;

- Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a)	Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b)	Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c)	Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL;

d)	Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e)	Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio de proposición conjunta se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos;

Para acreditar la capacidad financiera requerida por la Secretaria, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria, y

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio de proposición conjunta y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la Secretaria  por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

- DE LAS PROPOSICIONES:

  - FORMA DE PRESENTACIÓN:

    - Las proposiciones técnica - económica con sus ANEXOS se presentarán en idioma español y en moneda nacional, en sobre cerrado de manera inviolable, que contendrá el original de las propuestas así como toda la propuesta digitalizada en disco.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICAS - ECONÓMICAS

NO ABRIR ANTES DEL:

23 de Noviembre de 2012 a las  12:00 Horas.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

    - La presentación de la proposición por parte del licitante, debe ser completa, uniforme y ordenada, en los formatos proporcionados por la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, en caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos, observando la estructura del formato proporcionado en la convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y que contengan toda la información solicitada.

    - La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, el catálogo de conceptos o presupuesto de obra y los programas solicitados deberán ser firmados en todas y cada una de las hojas. El licitante a quien se le adjudique el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su documentación.

    - Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que lo integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante, en caso de no estar foliada será causa de desechamiento de la propuesta.

    - No se recibirán propuestas por medios electrónicos

  - CANCELACIÓN.- Si en el proceso de Contratación se presentase caso fortuito o fuerza mayor, así como   circunstancias, debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño perjuicio a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. La determinación de dar por cancelada la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, se hará del conocimiento de los Participantes.

  - RETIRO.- Una vez recibidas las proposiciones, en la fecha, hora y lugar establecidos en la presente convocatoria, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto.

- ANEXOS PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTO A (PRECIO ALZADO Y PRECIO UNITARIO) Y TIEMPO DETERMINADO.

  - CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA:

ANEXO 1	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria a la  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcione la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y el programa de suministro correspondiente.(Formato anexo 1).Anexar copia fotostática del  acta de visita al sitio de los trabajos y acta de junta de aclaraciones, debidamente requisitadas con firmas autógrafas y sello en todas y cada una de sus hojas.

ANEXO 2	Descripción de la Planeación Integral del Licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme a los planos y especificaciones proporcionadas por la convocante.

ANEXO 3	Relación de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de “EL LICITANTE” que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra, identificados con los cargos que ocuparan, de los que presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado. El licitante presentará el organigrama general de la empresa con las jerarquías y especializaciones que permitan garantizar la planeación, organización, dirección y control de la obra en todas sus fases de ejecución. El curriculum del técnico que será su representante permanente en la obra, demostrará suficiente experiencia en obras de la índole PASOS DEPRIMIDOS VEHICULARES de la que se llevará a cabo.

ANEXO 4	Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el número de contrato, el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. En un periodo comprendido de 5 años previos a la fecha de la publicación de la Convocatoria, debiendo anexar copia simple de las carátulas de los contratos que se relacionen. (Formato No 4).

ANEXO 5	Documentos que acrediten la capacidad financiera;  Declaración fiscal del 2010 Y 2011 (en los formatos electrónicos que genera el S.A.T.) , Estados Financieros auditados de dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas (empresas de nueva creación deberán presentar lo más actualizado a la fecha de la presentación de proposiciones), debiendo anexar copia de la cédula profesional del auditor y el registro de éste, ante  la S.H.C.P. y el balance deberá presentarlo en papel membretado del auditor.

ANEXO 6	Manifestación por escrito de conocer el modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. (ANEXAR MODELO DE CONTRATO).

ANEXO 7		Documento mediante el cual manifieste estar enterado que para la realización de éstos trabajos, solo podrá SUBCONTRATARSE lo que en su caso requiera, previa autorización de la SINFRA, El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad.

En caso de Subcontratar deberá presentar (DOCUMENTO QUE AVALE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PERSONA QUE SE SUBCONTRATARÁ), en cumplimiento al Artículo 31 fracción XVI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos de contratación de obras públicas la SINFRA dará preferencia, en igualdad de condiciones, al licitante que acredite que dichos trabajos los subcontratará con empresas nacionales que tengan el carácter de MIPYMES (presentando copia de su última declaración anual y constancia del último pago de cuotas obrero patronales al I.M.S.S., de la empresa a subcontratar), otorgándoles puntos de acuerdo a los lineamientos señalados en éstas bases.

ANEXO 8	Relación de maquinaria y equipo de construcción.- El Participante indicará modelo y estado físico actual, su ubicación física, si es de su propiedad para lo cual presentará copia simple de su factura para la convocante, o en su caso carta compromiso de arrendamiento en hoja membretada con sello y firma de quien arrenda, con o sin opción a compra, y disponibilidad, así como de la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, incluyendo la relación de la maquinaria que se va a arrendar.

ANEXO 9	Aviso de alta ante el I.M.S.S. de las personas con discapacidad. En la evaluación de las proposiciones se utilizará el mecanismo de puntos y porcentajes, por lo que se establece una ponderación para las personas con discapacidad  o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del  I.M.S.S. se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones.

ANEXO 10	Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; En el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la SINFRA., bajo protesta de decir verdad, debiendo anexar copia simple de las carátulas de las actas de entrega-recepción y copia simple de  las fianzas de vicios ocultos. Se asignará mayor puntuación al licitante que demuestre documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente y al resto de los licitantes se les asignará puntuación de manera proporcional al número de contratos que acrediten haber cumplido, debiendo anexar copia simple de las actas de entrega recepción y fianzas de vicios ocultos que se relacionen.

ANEXO 11	Manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de Comercio Internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaria de Economía.

ANEXO 12	Convocatoria (requisitos) de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTO A (PRECIO ALZADO Y PRECIO UNITARIO) Y TIEMPO DETERMINADO. (Únicamente el clausulado), Planos y Especificaciones Técnicas. Deberán presentarse firmados con tinta indeleble y sellada.

  - CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:

ANEXO 13	Carta compromiso de la Proposición.

ANEXO 14	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.- Son calculados por el Participante en base a su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la política para su postura y lo establecido en la Ley del I.M.S.S. vigente, para cada salario nominal propuesto por el Participante, además de incorporar al cálculo las cuotas por SAR e INFONAVIT, Anexando soporte del factor de riesgo de trabajo autorizado por el IMSS. Se utilizarán los montos de aplicación a la base del cálculo para la determinación de las cuotas vigentes, tomando en cuenta los indicadores tal y como aparecen en el anexo. En caso de tener un riesgo de trabajo diferente al de ley, se deberá anexar copia de comprobante del IMSS y el Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios propuesto por el Participante.

ANEXO 15	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.- Debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

ANEXO 16	Análisis, cálculo e integración de los Costos Indirectos.- Identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

ANEXO 17	Análisis, Cálculo e Integración del Cargo por Financiamiento.- Estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y para su determinación deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés aplicable. La tasa de interés aplicable se deberá calcular con base en un indicador económico oficial específico del cual deberá anexar copia, este indicador no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. Los tiempos de pago de las estimaciones serán de acuerdo a los de la Ley.

ANEXO 18	Análisis, Cálculo e Integración de la utilidad.- La utilidad será fijada por el Participante mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. En este cargo deberán considerarse las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

ANEXO 19	Análisis, Cálculo e Integración de los Cargos Adicionales.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. Los cargos adicionales deberán incluirse al precio después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. Los cargos adicionales aplicables son el 0.5000 % por concepto de Inspección y Supervisión a cargo de la Secretaría de la Función Pública y el impuesto sobre nómina el 2% sobre la base gravable señalada en la Ley de Hacienda del Estado de Oaxaca y la Ley de Ingresos del estado de Oaxaca para el presente ejercicio fiscal, para aquellas personas físicas o morales que se encuentren obligadas.

ANEXO 20	Parte correspondiente a Precio Unitario:  Análisis de Precios Unitarios y Básicos.- Corresponde al importe de la remuneración o pago total que se cubrirá al contratista y se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, determinados y estructurados por Costo Directo, Costo Indirecto, Cargo por Financiamiento, Cargo por Utilidad, Subtotal, Cargos Adicionales y Total del Precio Unitario. Se deberá incluir los análisis de precios de los básicos ó auxiliares que sean utilizados para la integración de los precios unitarios.

ANEXO 21	Parte correspondiente a Precio Unitario y Precio Alzado: Listado de Insumos que intervienen en la integración de la propuesta.- Agrupando por materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, sus importes y el % de incidencia.

ANEXO 22	Parte correspondiente a Precio Unitario y Precio Alzado: Presupuesto de las actividades a realizar a (precio alzado y precio unitario) mixta y tiempo determinado.- Conteniendo descripción detallada, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios con número y letra e importes por partida y subpartida, el total de la propuesta y % de incidencia. Este documento formará el presupuesto de las actividades a ejecutar, que servirá para formalizar el contrato correspondiente, las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales en lo correspondiente a precio alzado (Art. 45 de la Ley).

- Se llenará el presupuesto de actividades, y se entregará impreso, firmado con tinta indeleble y sellada.

- Se anotarán los precios, tanto con número como con letra, expresándolos en moneda nacional, si hubiera discrepancia entre los precios anotados con número y con letra, serán éstos últimos los que se tomarán en cuenta.

- Cuando el presupuesto de actividades se integre en varias hojas, deberán anotarse en cada una de ellas, el monto parcial, acumulado y en la última hoja el monto total.

- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra y los precios anotados con letra por el Licitante.

- De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes parciales y la suma de ellos.

ANEXO23	Parte correspondiente al Precio Alzado: Cedula de Avance y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividad, conforme al presupuesto de actividades, con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades y pesos, del total de las actividades de trabajo, utilizando diagramas de barras. (Precio Alzado)

Parte correspondiente a Precio Unitario: 	Programa Mensual, de ejecución general de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones,  calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras., debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el numeral siguiente.

ANEXO 24	Parte correspondiente al Precio Unitario: 	Programas Mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, por conceptos de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de la obra.

- De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos.

- De la maquinaria y equipo de construcción requerido, identificando su tipo y características, en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos.

- De los materiales expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos.

- De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos.

ANEXO 25	REGISTRO DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, que el licitante entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones,  en relación con los documentos requeridos en la convocatoria a la LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. (Formato Anexo No. 23).

ANEXO 26	Disco (CD) rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y número de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Conteniendo los Anexos Técnicos y Económicos.

RELACIÓN DE ANEXOS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA.

| TÉCNICA | ECONÓMICA |
| --- | --- |
| ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 ANEXO 5 ANEXO 6 ANEXO 7 ANEXO 8 ANEXO 9 ANEXO 10 ANEXO 11 ANEXO 12 | ANEXO 13 ANEXO 14 ANEXO 15 ANEXO 16 ANEXO 17 ANEXO 18 ANEXO 19 ANEXO 20 ANEXO 21 ANEXO 22 ANEXO 23 ANEXO 24 ANEXO 25 ANEXO 26 |

Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta, deben ser firmados y sellados por el representante legal del Participante en cada lado útil de las hojas (frente y anverso) ART. 41 RLOPSRM.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, el presupuesto de las actividades a  realizar a (precio alzado y precio unitario) y tiempo determinado y la cedula de avance y pagos programados, deberán ser firmados en todas y cada una de las hojas. El licitante a quien se le adjudique el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su documentación.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que lo integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante, en caso de no estar foliada será causa de desechamiento de la propuesta.

- DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

  - PRESENTACIÓN.- La LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL se efectuará en una etapa, por lo tanto, los Participantes deberán entregar las proposiciones mediante un sobre cerrado, que contendrán la “propuesta técnica” y la “propuesta económica”. La documentación complementaria distinta a las propuestas, que se indica en el numeral 2 de esta convocatoria, deberá entregarse por separado y previamente al Acto de presentación y apertura de proposiciones, o durante el registro de asistentes al mismo.

La presentación y apertura de proposiciones  técnica-económica se celebrara el día 23 de Noviembre de 2012 a las 12:00 Horas, en el Departamento de Apoyo Técnico ubicado  en CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL “GENERAL PORFIRIO DÍAZ SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, TERCER NIVEL, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257. CORREO: licitaciones_sinfra@hotmail.com TELS.: (951) 501 6900, EXT. 25642 Y 25646.

Se dará apertura a las propuestas de los licitantes que asistan al acto y, posteriormente, a las de los participantes que hayan enviado su proposición por servicio postal, ó de mensajería.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica

La Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable se abstendrán de recibir cualquier propuesta que se presente después de la fecha y hora establecidas en la convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

    - ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.- En esta etapa, una vez recibida la proposición en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. El funcionario responsable de conducir el acto, procederá en primera instancia, a la revisión de la documentación correspondiente a la acreditación exclusivamente, continuando con la apertura de las propuestas, verificando cuantitativamente los anexos solicitados en la propuesta técnica-económica y se dará lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán los Anexos 13, 22 y 23.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.

  - DE LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.-La Secretaria de las infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, adjudicará el contrato a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación  establecidos en la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaria, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, capacidad, experiencia, especialidad, cumplimiento y demás circunstancias pertinentes.

Para tal efecto, la evaluación de la solvencia de las proposiciones se realizará a través del esquema de puntos o porcentajes, que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la puntuación o ponderación de los siguientes Rubros y Subrubros;

La puntuación a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente, y por lo tanto no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

| PROPUESTA TÉCNICA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| RUBRO | a) CALIDAD EN LA OBRA |
| Características relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada obra y de los procedimientos para ejecutar la misma. Para la asignación de puntos de los criterios establecidos en las fracciones a) - f), se aplicará una regla de tres simple, considerando como base la proposición que reciba mayor puntaje en cada uno de los subrubros enunciados. |
| SUBRUBRO | VALOR MÁXIMO |
| a) Mano de Obra.- Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos; que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos. | 2 puntos |
| b) Maquinaria y equipo de construcción. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan. | 3 puntos |
| c) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la correcta administración de los mismos. El licitante presentará el organigrama general de la empresa con las jerarquías y especializaciones que permitan garantizar la planeación, organización, dirección y control de la obra en todas sus fases de ejecución. El personal que se evaluará es: Superintendente de Obra Civil(70%) Superintendente de Instalaciones (30%) | 4 puntos |
| d) Procedimientos constructivos.- Deberá ser aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición. La Planeación Integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos. | 4 puntos |
| e) Programas: Congruencia entre los distintos programas generales y específicos de la obra; Programa de ejecución general, de utilización de mano de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de utilización del equipo y maquinara de construcción. El programa de ejecución deberá ser factible de realizar con los recursos considerados por el licitante en el plazo establecido, los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, así como cuando se requiera de equipo de instalación permanente sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, así mismo que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante. | 3 puntos |
| f) Planeación Integral para la ejecución de los trabajos.- La Planeación Integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos. | 3 puntos |
| CALIFICACIÓN | 19 puntos |
| RUBRO | b) CAPACIDAD DEL LICITANTE |
| Recursos humanos y económicos con que cuente el licitante, que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido, así como otorgar garantías de funcionamiento, servicios de mantenimiento u operación. |
| SUBRUBRO | VALOR MÁXIMO |
| a) Capacidad de los recursos humanos. Niveles de preparación y la cantidad de personal requerido para dirigir y coordinar la ejecución de la obra. A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, se asignará la puntuación conforme a los siguientes aspectos: 1).- Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que se convocan, con un valor ponderado del 30 % de la puntuación asignada a éste subrubro. 2).- Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales, con un valor ponderado del 50 % de la puntuación asignada a éste subrubro. 3).- Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar (idioma, programas informáticos o resolución de problemáticas similares a la materia de la obra que se convoca), con un valor ponderado del 20 % de la puntuación asignada a éste subrubro. | 8 puntos |
| b) Capacidad de los recursos económicos.- A efecto de evaluar la capacidad económica de los licitantes, se asignará la puntuación conforme a los siguientes aspectos: 1).- Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado, con un valor ponderado del 40 % de la puntuación asignada a éste subrubro; 2).- Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, con un valor ponderado del 30 % de la puntuación asignada a éste subrubro; 3).- El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, con un valor ponderado del 30 % de la puntuación asignada a éste subrubro. | 8 puntos |
| c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. Los licitantes deberán presentar el Aviso de alta ante el I.M.S.S. de las personas con discapacidad, que representen cuando menos un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del I.M.S.S. se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones. | 1 puntos |
| d) Subcontratación de MIPYMES. A los licitantes que se comprometan a subcontratar MIPYMES para la ejecución de los trabajos señalados en el anexo 7, deberán presentar la estratificación que las ubique como micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. | 1 punto |
| CALIFICACIÓN | 18 puntos |

| RUBRO | c) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE |
| --- | --- |
| En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de LICITACIÓN PUBLICA. En la especialidad se valorara que las obras que han ejecutado corresponden a las características, complejidad y magnitud específicas y a volúmenes y condiciones similares a las requeridas. |
| SUBRUBRO | VALOR MÁXIMO |
| a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en la presente convocatoria. Se otorgará el máximo de puntuación, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia y presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de éste máximo asignado, se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre los demás licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad. | 5 puntos |
| b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la presente convocatoria. A partir de éste máximo asignado, se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre los demás licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad. | 5 puntos |
| CALIFICACIÓN | 10 puntos |
| RUBRO | d) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS |
| Medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza. |
| SUBRUBRO | VALOR MÁXIMO |
| a) Grado de cumplimiento. Determinado a partir del historial del contratista en materia de contrataciones y su cumplimiento, que deriven de los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado. Se asignará mayor puntuación al licitante que demuestre documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente y al resto de los licitantes se les asignará puntuación de manera proporcional al número de contratos que acrediten haber cumplido | 3 puntos |
| CALIFICACIÓN | 3 puntos |

| PROPUESTA ECONÓMICA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| RUBRO | a) PRECIO |
| Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo |
| SUBRUBRO | VALOR MÁXIMO |
| a) Precio.- Para evaluar este rubro, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado. | 50 puntos |

Para llevar a cabo la evaluación de la propuesta económica, se verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios cumplan con las condiciones establecidas en éstas bases, en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. En caso de incumplimiento en la integración de los precios, que no pueda subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentación o información al licitante en términos del artículo 38 cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que no impliquen una causal de desechamiento, la Secretaria se abstendrá de otorgar puntuación en éste rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio ofertado.

La  Convocante verificará si las proposiciones que haya determinado que cumplen sustancialmente con las condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, contienen errores aritméticos. Para lo cual corregirá de la siguiente manera los errores que se encuentren.

- Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en número y letra, prevalecerán los indicados en letra, y

- Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio de la Convocarte hubiera un error evidente en la colocación del signo (coma o punto) que separan los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

- La Convocante ajustará el monto indicado en la proposición de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del participante, el nuevo monto se considerará obligatorio para el participante. Si el participante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la proposición, ésta será rechazada.

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada licitante, se aplicará la siguiente fórmula;

PPAj = 50 (PSPMB/PPj) 	                 Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PPAj = Puntos a asignar a la proposición “j” por el precio ofertado

PSPMB = Proposición solvente cuyo precio es el más bajo

PPj = Precio de la proposición “j”

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquella que reúna la mayor puntuación.

En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme  a lo dispuesto por los artículos 38 sexto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del mencionado  artículo, la adjudicación del contrato se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la SINFRA en el propio acto de fallo, conforme  a lo dispuesto en el artículo 67, segundo párrafo del Reglamento de la Ley.

5.3	  DEL FALLO.- El fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL se dará a conocer el día 27 de Noviembre de 2012 a las 14:00 Horas en el Departamento de Apoyo Técnico, ubicado en el CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL “GENERAL PORFIRIO DÍAZ SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, TERCER NIVEL, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257. CORREO: licitaciones_sinfra@hotmail.com  TELS.: 01 (951) 501 6900 EXT. 25642 Y 25646. Pudiéndose diferir en un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir del término del plazo establecido originalmente, en el que se comunicará en su caso, el nombre del Participante ganador, proporcionando por escrito a los Participantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, no resultó ganadora.

    - El Participante favorecido con el fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, quedará obligado a presentar a más tardar en la fecha fijada para la formalización del contrato, un escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

  - Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintos a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a los tres últimos ejercicios fiscales. Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la manifestación de este rubro corresponderá al período de inscripción.

  - Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos al ISAN e ISTUV.

En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestará que no ha incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, Frac. III del Código Fiscal de la Federación.

El Participante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultadas de su representante para suscribir el contrato correspondiente, dichos documentos serán los descritos en el incisos III y IV en sus subíndices a y b del numeral 2 de esta convocatoria.

Si el Participante a quien se adjudique el contrato, no entrega el escrito a que se refiere el párrafo anterior, a más tardar en la fecha establecida para su formalización, la entidad procederá a adjudicar el contrato de conformidad con el ordenamiento contenido en el artículo 47 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo informar de dicho incumplimiento a la Unidad de Normatividad de la SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

  - Previo a la firma del contrato  el licitante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo, presentando el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la fracción I de la regla I2.1.15 de la resolución miscelánea fiscal para el 2010. incluyendo en la solicitud el correo electrónico de la SINFRA (licitaciones_sinfra@hotmail.com), para que el SAT envíe el acuse de respuesta que emitirá en atención a la solicitud de opinión realizada por  las empresas. Adicionalmente, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $ 300,000.00 sin incluir el IVA, se observará lo siguiente, según corresponda:

I.	Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de obligaciones conforme a lo siguiente:

1.	Presentar solicitud de opinión por Internet en la página del SAT, en la opción “Mi portal”.

2.	Contar con clave CIECF.

3.	En la solicitud deberán incluir los siguientes requisitos:

a.	Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita.

b.	Monto total del contrato.

c.	Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.

d.	Número de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifiesta bajo protesta de decir verdad que:

a)	Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado.

b)	Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

c)	Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

d)	Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

e)	En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

4.	En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.9.

II.	La ALSC que corresponda al domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios, emitirá opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales indicadas a través del portal de Internet del SAT, para los efectos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, según sea el caso, a más tardar en los 20 días siguientes a la recepción de la solicitud de opinión, salvo en los casos en que el contribuyente se hubiera comprometido a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar los créditos fiscales firmes que tengan a su cargo, supuesto en el cual la opinión se emitirá a más tardar en los 30 días siguientes a la de la solicitud de opinión. Dicha opinión se hará también del conocimiento de la Dependencia o entidad de que se trate.

III.	En caso de detectar el incumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere esta regla o de la existencia de créditos fiscales determinados firmes o del incumplimiento de garantizar debidamente el interés fiscal, la ALSC mediante comunicado a través de la página del SAT notificará al contribuyente las omisiones detectadas y éste contará con 10 días para manifestar ante dicha ALSC lo que a su derecho convenga. La autoridad fiscal procederá a emitir la opinión correspondiente, conforme a lo siguiente:

a)	Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, comprueba el pago de los créditos, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o realiza la aclaración o pago de los créditos fiscales respectivos ante la Administración que le haya notificado las omisiones, una vez validado el cumplimiento, la autoridad fiscal, podrá emitir opinión en sentido favorable dentro del plazo de 20 días indicado en la fracción II de la presente regla.

b)	Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta fracción, no atiende o no aclara las inconsistencias señaladas o en su caso si de la información o documentación presentada se detecta la persistencia del incumplimiento de las obligaciones fiscales, la autoridad fiscal emitirá opinión en sentido negativo, vencido el plazo de 10 días que se le otorgó.

c)	Cuando el contribuyente manifieste su interés de celebrar convenio para pagar sus créditos fiscales determinados firmes, con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, a fin de que esta última en un plazo de 15 días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo, en los términos de lo señalado por la regla II.2.1.9., emitiendo la opinión dentro de los 30 días a que se refiere la fracción II de esta regla.

La opinión prevista en esta fracción, así como el documento al que se hace referencia en la fracción I, se emite para fines exclusivos del artículo 32-D del CFF, considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, y no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar, total o parcialmente, la declaración a que se refiere la fracción I, numeral 3, inciso b) de esta regla, así como los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones en la solicitud a que se refiere el primer párrafo de la citada fracción.

Para los efectos de esta regla, tratándose de créditos fiscales determinados firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales entre otros, si a la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere la fracción I, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

a)	Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos.

b)	Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.

c)	Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta en la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal”, la respuesta o la solicitud de información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de la solicitud de servicio.

CFF 32-D, 65, 66-A, 141, RMF 2009 II.2.1.9

- SUBCONTRATACIÓN.-  El Participante a quien se adjudique el contrato solo podrá subcontratar lo que en su caso requiera, previa autorización de la SINFRA, de conformidad con el Artículo 47 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad

- DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.- Los Participantes podrán permanecer en el lugar donde se realice el acto de presentación y apertura técnica y económica, aun cuando sus proposiciones resulten desechadas, así mismo, podrán asistir al acto de fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

- CAUSAS PARA DESECHAR PROPOSICIONES.- Se considera suficiente para desechar proposiciones, cualquiera de las causas que a continuación se describen, mismas que afectan directamente la solvencia de las proposiciones,  las cuales serán de forma enunciativa mas no limitativa:

- I.- La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

- Cuando no haya cotizado todas y cada uno de las actividades propuestas en su presupuesto mixto a (precio alzado y precio unitario).

- II.- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por SINFRA, establecidos en la presente convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, o que algún rubro en lo individual esté incompleto o que exista incongruencia entre uno y otro;

- Que no demuestre la experiencia técnica y económica tanto su empresa como su personal técnico.

- Si no se presentan las proposiciones en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos).

- La omisión de programar algún o algunos de los trabajos propuestos en su red de actividades.

- Cuando se compruebe que el licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

III.- Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;

IV.- La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las Mismas;

V.- La falta de presentación de los puntos señalados en; Numeral 2 en cumplimiento a lo establecido en la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

VI.-La inobservancia a los lineamientos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, para la integración de su presupuesto mixto a (precio alzado y precio unitario) y tiempo determinado.

VII.- Cuando la propuesta del licitante no pueda ser aceptada, por ofertar importes que no puedan ser pagados por SINFRA al no existir cobertura presupuestal.

VIII.- Cuando la oferta presentada no alcance la puntuación mínima en la propuesta técnica, para ser considerada solvente.

- DEL CONTRATO.

## TIPO DE CONTRATO.- El contrato para la ejecución de los trabajos de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL será mixto a (precio alzado y precio unitario) y tiempo determinado el modelo se anexa a esta convocatoria (ANEXO 6).

## FIRMA.- La Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y el licitante en quien hubiere recaído la adjudicación del contrato, quedarán obligados a formalizar dicho contrato dentro de los quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo a lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de la LOPSRM.  En caso de que el licitante a quien se adjudique el contrato no lo firme dentro del plazo señalado por causas imputables al mismo, será sancionado por la SFP en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura  pública en la que  conste que fue constituida conforme a las leyes Mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio Nacional.

- Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio  nacional

El licitante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo, presentando el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla I2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2010. Incluyendo en la solicitud el correo electrónico de la SINFRA (licitaciones_sinfra@hotmail.com), para que el SAT envíe el acuse de respuesta que emitirá en atención a la solicitud de opinión realizada por  las empresas.

Así mismo, a efecto de implementar el uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), el licitante ganador, con un mínimo de dos días hábiles previos al inicio de los  trabajos y apertura de la Bitácora, deberá notificar y presentar a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable lo siguiente:

1.- Copia de la identificación oficial con fotografía, que contenga el nombre completo de la persona que firmará las notas de la bitácora electrónica así como sus datos correspondientes a la Clave Única del Registro de Población “CURP”, Registro Federal de Contribuyentes “RFC”, profesión, correo electrónico, puesto, clave de empleado, domicilio y teléfono, en caso de ser más de una persona, se requieren los datos de cada una de ellas.

2.- Que el personal que firmará las notas de la bitácora electrónica, se presente el día de inicio de la ejecución de los trabajos, para el asiento de la nota de apertura, debiendo llevar su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente, que emite el Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los archivos con terminación *key (obtenida del programa Solcedi), *cert (certificado entregado por el SAT), así como la contraseña de cada persona mencionada en el párrafo anterior.

Lo anterior será necesario para poder firmar y autentificar la nota de apertura de la bitácora electrónica, el día de inicio de los trabajos.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio de proposición conjunta y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales.

## DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.-Para garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista  entregará póliza de fianza otorgada por Institución Afianzadora autorizada, cuyo importe será del diez por ciento del monto de la obra, expedida a favor de la Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca.

## Esta garantía deberá ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación por escrito del fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, pero invariablemente antes de la firma del contrato; para ejercicios subsecuentes deberá ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversión autorizada.

## GARANTÍA PARA LA CORRECTA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.-Para garantizar la correcta amortización del anticipo, el contratista  entregará póliza de fianza otorgada por Institución Afianzadora autorizada, cuyo importe será del MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO $ 30,000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N.), expedida a favor de la Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca, esta garantía deberá ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación por escrito del fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, pero invariablemente antes de la firma del contrato; para ejercicios subsecuentes deberá ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversión autorizada.

## GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.-Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a la recepción formal de los mismos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en la legislación aplicable, esta garantía deberá tener una vigencia de 12 meses, a partir de la fecha del acta de recepción física de la obra.

## Cuando se presenten defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantía, la dependencia o entidad deberá notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, la dependencia o entidad procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de garantía que se otorgue en los términos del artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si se constituyó mediante aportación líquida de recursos en un fideicomiso, transcurrido el plazo a que hace referencia el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista podrá retirar su aportación, además de los rendimientos obtenidos, para lo cual la dependencia o entidad instruirá lo procedente a la institución fiduciaria. En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista procederá a su cancelación inmediata.

El contratista podrá a su elección, constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.  Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

- COMPLEMENTARIAS.

- DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA.-El licitante a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en su carácter de contratista, deberá tener en el sitio de realización de los trabajos un SUPERINTENDENTE  que sea su representante y que cuente con suficiente experiencia en PASOS DEPRIMIDOS VEHICULARES,  el Superintendente deberá contar con la firma electrónica avanzada para firmar la BEOP, debiendo proporcionar nombre, dirección y teléfono para su pronta localización.

“LA CONVOCANTE”, a través del representante que para tal efecto designe, tendrá derecho de supervisar en todo tiempo las obras o trabajos objeto del presente contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones, que en su caso, ordene “LA  CONVOCANTE”.

Es facultad de “LA  CONVOCANTE”, realizar la inspección de todos los materiales y maquinaria de trabajo que vayan a ser utilizados en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de esta o en los lugares de adquisición o fabricación.

Los titulares de cada unidad  correspondiente al tipo de obra de la SINFRA de Oaxaca nombrará al Residente de obra de los trabajos, el cual contará con la firma electrónica avanzada para firmar la BEOP, quien será el responsable directo de la supervisión, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista.

  - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.- La Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable requiere que los trabajos que motivan esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, se ejecuten y concluyan conforme al programa de ejecución en montos mensuales de la proposición y el plazo de ejecución consignados en el acta de fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, por lo que sí el contratista no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminación, por causas imputables a él, se le aplicará una pena convencional del 2 (dos) al millar, determinada únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable; así mismo y a fin de verificar si el contratista está ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa y montos mensuales de obra aprobados, la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho Programa, en la inteligencia de que, al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada acumulada es menor que el de la que debió realizarse en el mes acumulado, la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, retendrá en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentra el atraso hasta la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de la SINFRA, a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

El monto de las penas convencionales en ningún caso podrá ser superior en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento.

  - INFORMACIÓN DEL PROYECTO.- El participante no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con autorización escrita de la SINFRA.

    - DE LAS RETENCIONES.-  Las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con esta convocatoria que en su caso se adjudique al Participante, serán sujetas a las retenciones siguientes que se deberán calcular en los cargos adicionales de cada precio unitario:

Por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control de la SECRETARÍA DELA FUNCIÓN PÚBLICA, se retendrá el cinco al millar. Su inobservancia será motivo de desechamiento de la proposición del participante.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 56 de la ley estatal de derechos, “SEFIN” efectuará la deducción sobre el importe total de la contratación antes del IVA., aplicando el uno punto cinco por ciento, por los servicios de SUPERVISIÓN; mismo que se aplicará en una sola exhibición sobre el anticipo y/o la primera estimación (en el caso de no otorgar anticipo).

## ANTICIPOS.- Para los trabajos objeto de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, otorgará un anticipo EQUIVALENTE AL IMPORTE TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO $ 30,000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N.), para que el contratista inicie los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de CONSTRUCCIÓN, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberá otorgar y será pagado en una exhibición.

## El importe de los anticipos que se otorgarán, deberán ser considerados obligatoriamente por el Participante para la determinación del costo financiero de su propuesta.

## AJUSTE DE COSTOS.-Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos.

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución; las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública.

## 7.7	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.-  El contratista deberá formular las estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes y deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, las estimaciones deberá acompañarlas de la documentación que acredite la procedencia de su pago mediante números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografías, análisis y cálculo de integración de los importes correspondientes a cada estimación.  La residencia de obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales desde la fecha de presentación, para realizar la revisión y autorización de las mismas.  En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

## La SINFRA pagará al contratista las estimaciones por trabajos ejecutados, a más tardar al vigésimo día natural contado a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra.

## 7.8	RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE.- El Participante a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en su carácter de contratista, será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la SINFRA. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista.

8.	CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTA UNA LICITACIÓN.- LA CONVOCANTE procederá a declarar desierta una LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y deberán expedir una segunda convocatoria, cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

LA CONVOCANTE podrá cancelar una LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad.

La determinación de dar por cancelada la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

Se considerara que los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no son aceptables, cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la secretaria, así mismo, por las siguientes causas:

## Cuando ninguna persona realice el registro de participación.

## Cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

## Cuando no reúnan los requisitos de la convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

- INCONFORMIDADES.- Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito en la Secretaría de la Función Pública ubicada Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, México D.F.  o ante la Secretaría de la Contraloría, ubicada en: Carretera Internacional Oaxaca-Istmo km. 11.5, Edificio 2 Planta Baja, Tlalixtac de Cabrera, Oax., C.P. 68270, en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 y 88 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

10. 	IMPREVISTOS.-  Lo no previsto en la presente CONVOCATORIA se sujetará a lo expresamente ordenado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, demás normatividad aplicable sobre la materia.

ING. NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.